关于印发《中国石油天然气集团公司危险与可操作性分析工作管理规定》的通知

安全〔2010〕765号

各企事业单位：

为进一步加强工艺安全管理，提高本质安全水平，安全环保部组织制定了《中国石油天然气集团公司危险与可操作性分析工作管理规定》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：中国石油天然气集团公司危险与可操作性分析工作管理规定

中国石油天然气集团公司安全环保部

二〇一〇年十一月二十六日

危险与可操作性分析工作管理规定

# 总则

第一条  为了规范危险与可操作性分析（以下简称HAZOP分析）工作，加强工艺安全管理，提高本质安全水平，特制定本规定。

第二条  HAZOP分析方法可应用于油气集输、油气处理、炼化生产、油气储运等具有流程性工艺特征的新、改、扩建项目和在役装置的工艺危害分析。

第三条  HAZOP分析工作应以企业自主开展为主，技术机构支持为辅，鼓励全员参与。

第四条  本规定适用于集团公司所属企业。

# 职责分工

第五条  集团公司安全环保部负责HAZOP分析工作规章制度的制定、实施情况的指导和检查，以及与推广HAZOP分析相关的培训工作。

第六条  集团公司规划计划部负责落实新、改、扩建项目初步设计概算中的HAZOP分析经费。

第七条  集团公司人事部负责将HAZOP分析培训工作纳入公司培训计划。

第八条  专业分公司负责HAZOP分析方法应用的具体组织、指导和监督工作，并负责明确本专业范围内应开展HAZOP分析工作的具体范围和对象。

第九条  企业应分别明确负责新、改、扩建项目和在役装置HAZOP分析工作的主管部门，企业安全环保部门负责监督、检查。

第十条 中国石油集团安全环保技术研究院等内部技术机构对HAZOP分析工作提供技术支持和服务。

# 第三章 实施要求

第十一条  企业应将新、改、扩建项目的HAZOP分析纳入设计管理，将在役装置的HAZOP分析纳入生产运行管理，并制定年度HAZOP分析工作计划，落实资金，专款专用。

第十二条 纳入工作计划的新、改、扩建项目的HAZOP分析应在初步设计完成之后、初步设计审查之前进行。详细设计发生较大变化时，应进行补充HAZOP分析。对于初步设计阶段未进行HAZOP分析工作的项目，不得进行初步设计审查。

第十三条  在役装置的HAZOP分析原则上每5年进行一次。装置发生与工艺有关的较大事故后应及时开展HAZOP分析。装置进行工艺变更之前，企业应根据实际情况开展HAZOP分析。

第十四条  项目委托方或工程建设单位应在新、改、扩建项目设计合同中明确要求设计单位参加HAZOP分析工作以及负责将HAZOP分析结果在设计中进行落实。

第十五条  HAZOP分析工作流程原则上包括以下内容：

（1）前期准备——组建HAZOP分析小组，资料准备，HAZOP分析方法培训。

（2）开展分析——确定分析范围，划分节点，描述设计意图，确定工艺偏差，分析后果和原因，评估风险等级，提出建议措施。

（3）编制报告——整理、汇总分析记录，形成HAZOP分析报告初稿。

（4）沟通交流——与相关方进行沟通和交流，说明HAZOP分析过程和建议措施的依据。

（5）评审——委托方组织对HAZOP分析报告进行评审。

（6）建议措施处理——委托方对建议措施逐项进行关闭处理。

第十六条  HAZOP分析小组主要包括主持人、记录员、专业技术人员等，小组成员可来自技术机构、项目委托方、设计单位、运行单位、工程建设单位、承包方等单位或部门。

第十七条  HAZOP分析结果应作为设计变更、隐患治理、员工培训、操作规程和应急预案制修订等工作的重要依据。

第十八条  集团公司建立HAZOP分析信息平台，实现信息共享。企业应充分利用信息平台开展HAZOP分析工作。

# 第四章 人员资格

第十九条 HAZOP分析师应具有5年及以上工艺、设备、仪表、HSE等技术、管理、现场操作或设计经验，并具有中级及以上技术职称。

第二十条 HAZOP分析师应经过统一培训，考核合格后，由集团公司安全环保部颁发培训合格证书。培训主要内容包括HAZOP分析方法、分析流程、案例练习及报告编制等。

第二十一条 HAZOP分析小组主持人应具有HAZOP分析师资格、2年及以上HAZOP分析工作经历。

第二十二条 对有下列行为之一的人员，不得参加HAZOP分析工作：

（一）在HAZOP分析工作中，泄露企业商业、技术秘密的；

（二）在HAZOP分析工作中，弄虚作假的；

（三）其他违反国家法律法规和集团公司规章制度的行为。

# 第五章 经费保障

第二十三条  新、改、扩建项目的HAZOP分析工作经费在项目建设经费中列支。炼化装置及配套工程的HAZOP分析经费以投资总额作为取费基数，按直线内插法计算，其HAZOP分析（包含安全完整性等级分析）经费列支标准如下：

——投资总额≤2亿元的，按不超过20万元列支；

——2亿元<投资总额≤10亿元的，按项目投资总额的0.075%～0.1%列支；

——10亿元<投资总额≤20亿元的，按项目投资总额的0.05%～0.075%列支；

——投资总额>20亿元的，按不大于项目投资总额的0.05%列支。

第二十四条  油气田等工程参照“炼化装置及配套工程经费标准”执行。长距离输气管道工程在“炼化装置及配套工程经费标准”基础上，下浮20%。

第二十五条  在役装置的HAZOP分析工作经费在企业安全生产费用中列支，原则上标准如下：

——单套装置P&ID图数量≤20张的，按不超过20万元列支；

——单套装置P&ID图数量＞20张的，按20万元加上P&ID图20张以上部分每张1.0万元列支。

第二十六条  鼓励企业自主开展HAZOP分析工作。在技术和人员条件不具备时，企业可聘请专业技术机构开展HAZOP分析工作，具体分析费用由企业依据上述标准与技术机构协商确定。

# 第六章 奖惩

第二十七条 企业开展HAZOP分析工作情况作为集团公司年度安全生产先进单位评比的重要条件。

第二十八条 企业应对通过HAZOP分析发现重大隐患的单位及人员及时给予奖励。

第二十九条  对有泄露企业商业、技术秘密，弄虚作假，分析报告有重大失误等行为的技术机构，取消其在集团公司内部开展HAZOP分析工作的资格，并追究相关责任。

# 第七章 附则

第三十条   本规定由集团公司安全环保部负责解释。

第三十一条 企业根据本规定制定HAZOP分析工作实施细则。

第三十二条 本规定自发布之日起实行。